**Informe de Retrospectiva**

**Sprint 4**

1. ***Aciertos del Sprint***
2. Se logró obtener el apk del programa, así como distribuirlo a personas cercanas a través de Bluetooth y de App Distribution. Sin embargo, el programa aún no presenta todas las potencialidades deseadas y es muy pesado, por lo que no fue posible su instalación en los dispositivos probados.
3. Se realizó la sincronización con el repositorio en GitHub, para ir subiendo los nuevos cambios que se realicen al proyecto.
4. ***Desaciertos del Sprint***

Para esta entrega, se presentaron diversas dificultades con el computador, como continuos reinicios y bloqueos, por lo que hubo mucha demora y esto complicó el cargue de las evidencias, así como el desarrollo del Sprint review. Esto, ya que ni siquiera se podía generar el apk a través del Android Studio; tampoco se podía ejecutar la aplicación. Esto, además de lo ya relacionado en el punto a del primer numeral.

1. ***Acciones de mejora***

a. Se consultará información sobre Firebase Storage para completar la aplicación, así como sobre otros widgets, como la grabación de voz.

b. Se procurará limpiar el código para eliminar contenido innecesario y, con ello, procurar reducir el peso de la aplicación.